SneakerMarket

系統需求規格書

System Requirements Specification（SRS）

| 文件版本 | v1.0（由整合文件 v1.6.1 拆分） |
| --- | --- |
| 專案 | 球鞋電子商城與競標平台 |
| 團隊規模 | 5 人 |
| 預計開發期程 | 約 1 個月 |
| 整理日期 | 2026-08-26 |
| 來源 | 球鞋電子商城與競標平台_整合系統開發文件_v1.6.1(2).docx |

拆分原則：本文件只回答「系統必須提供什麼功能、遵守什麼規則、如何驗收」。Spring Boot、Vue、API 路徑、類別／檔名與資料庫實作細節移至另一份《系統設計與實作規範》。僅修正文書排版與明顯誤植，不變更來源需求。

# 文件目錄

1. 專案範圍與目標

2. 系統角色與權限

3. MVP、延伸與不納入範圍

4. 會員系統需求

5. 一般商城系統需求

6. 廣告系統需求

7. 行事曆／通知系統需求

8. 競標系統需求

9. 跨系統整合與資料責任

10. 共通商業規則

11. 畫面與導覽需求

12. 資料需求總覽

13. 非功能與交付需求

14. MVP 驗收條件

15. 測試重點

16. 風險與控制

17. 待團隊確認事項

18. 最終 MVP 流程

# 1. 專案範圍與目標

SneakerMarket 為球鞋電子商城與競標平台。使用者以同一會員身分使用一般商城、競標商城、行事曆／通知與相關活動功能；管理員則負責平台資料與內容管理。

瀏覽並購買一般商城商品。

進入獨立競標商城，刊登競標商品或參與出價。

使用折價券完成一般商城的模擬結帳。

查看平台競標、品牌促銷與發售活動行事曆。

關注活動並接收站內提醒。

透過首頁廣告前往商品、競標或優惠頁面。

由管理員管理會員、商品、競標、廣告與事件資料。

## 1.1 核心展示價值

共用會員身分
  ├─ 一般商城：商品 → 規格 → 購物車 → 折價券 → 模擬結帳 → 一般訂單
  ├─ 競標商城：刊登／瀏覽 → 出價 → 結標 → 結果／競標訂單 → 結標 Email
  ├─ 行事曆：事件 → 關注 → 自訂提醒
  ├─ 通知中心：訂單、競標與活動的站內通知
  └─ 廣告：首頁展示 → 導向商品／競標／優惠／活動

# 2. 系統角色與權限

| 角色 | 說明 |
| --- | --- |
| 訪客 | 未登入使用者，可瀏覽公開內容與前往註冊／登入。 |
| 會員 | 已登入使用者，可購物、使用折價券、關注活動、接收通知與參與競標。 |
| 賣家會員 | 不另建帳號類型；一般會員在刊登競標商品時扮演賣家。 |
| 管理員 | 管理會員、活動、競標與訂單。 |

| 功能 | 訪客 | 會員／賣家 | 管理員 |
| --- | --- | --- | --- |
| 瀏覽首頁與廣告 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 瀏覽一般商品 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 加入購物車／結帳 | 需登入 | ✓ | 可測試 |
| 使用折價券 | × | ✓ | 可管理 |
| 查看行事曆 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 編輯行事曆 | × | ✓ | ✓ |
| 關注活動／設定提醒 | × | ✓ | 可測試 |
| 查看站內通知 | × | ✓ | ✓ |
| 瀏覽競標商城 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 建立競標商品 | × | ✓ | ✓ |
| 對他人商品出價 | × | ✓ | 不建議介入 |
| 管理廣告／活動 | × | × | ✓ |
| 停止競標 | × | × | ✓ |
| 接收競標結束 Email | × | ✓ | 可測試／重送 |

角色決策：MVP 僅使用 ROLE_MEMBER 與 ROLE_ADMIN。賣家不是獨立帳號類型，而是會員在特定競標資料中的身分。

# 3. MVP、延伸與不納入範圍

## 3.1 MVP（1 個月內必須完成）

會員註冊、登入與個人資料管理。

一般商品瀏覽、搜尋、規格、購物車、折價券、模擬結帳與訂單。

首頁 Banner／彈窗／小型廣告與後台 CRUD。

行事曆月視圖或週視圖、事件搜尋／篩選、關注與基本站內提醒。

獨立競標商城、商品建立、出價、結標、結果、競標訂單，以及結標後 Email 通知賣家與所有參與出價會員。

管理員基本後台。

五系統共用會員身分，並有明確的資料與介面責任。

## 3.2 延伸功能

商品星級與圖文評價。

廣告自動上下架、曝光／點擊／點擊率。

Google Calendar 轉址與 .ics。

歷史購物日曆、重點活動倒數。

商品問答、競標關注清單、管理員操作紀錄。

WebSocket 即時推送競標最新價格、出價次數與狀態。

Azure AI Services：OCR／影像分析輔助競標商品刊登。

## 3.3 本期不納入

真實金流。

代理出價、自動延長、底價、立即結標價。

競標保證金、KYC、複雜異常競標偵測。

AI 自動推薦與完整個人化推薦。

一般商城與行事曆的 Email、簡訊或手機推播；本期 Email 僅實作競標結束結果通知。

# 4. 會員系統需求

| 需求 ID | 需求 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-MEM-001 | 註冊 | 輸入帳號、密碼、姓名、Email、手機；帳號與 Email 不可重複，密碼至少 8 碼，手機須符合格式。 | MVP |
| FR-MEM-002 | 密碼安全 | 密碼不得明文保存，應使用 BCrypt 等安全雜湊方式。 | MVP |
| FR-MEM-003 | 登入 | 帳號密碼正確時建立登入狀態並取得後續受保護功能所需憑證。 | MVP |
| FR-MEM-004 | 個人資料 | 會員可查詢與修改自己的姓名、Email、手機等資料。 | MVP |
| FR-MEM-005 | 修改密碼 | 會員可修改自己的密碼。 | MVP |
| FR-MEM-006 | 刪除帳號 | 會員可刪除自己的帳號；歷史交易關聯需保留。 | MVP |
| FR-MEM-007 | 折價券 | 會員可查看自己持有且可用／已使用／已過期的折價券。 | MVP |
| FR-MEM-008 | 管理員會員管理 | 管理員可查詢、修改與刪除會員，且不可刪除自己的管理員帳號。 | MVP |

# 5. 一般商城系統需求

| 需求 ID | 需求 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-COM-001 | 商品瀏覽與搜尋 | 支援預設分類、品牌／鞋款關鍵字與尺寸篩選；商品卡片可進入明細頁。 | MVP |
| FR-COM-002 | 商品多規格 | 商品可依尺寸、顏色、新舊程度切換，並顯示對應價格與庫存。 | MVP |
| FR-COM-003 | 購物車 | 登入會員可加入、查看、修改數量、勾選及刪除購物車品項。 | MVP |
| FR-COM-004 | 購物車規則 | 加入數量不得超過庫存；同會員同規格可合併；結帳前再次確認價格與庫存。 | MVP |
| FR-COM-005 | 折價券試算 | 結帳頁只顯示可用券，選取後即時計算商品小計＋運費－折抵。 | MVP |
| FR-COM-006 | 模擬結帳 | 會員提供收件資訊、模擬付款方式與折價券後建立訂單。 | MVP |
| FR-COM-007 | 交易一致性 | 扣庫存、建立訂單／明細、核銷折價券與清理購物車需同一交易；任一步失敗整筆回滾。 | MVP |
| FR-COM-008 | 一般訂單 | 會員可查看自己的訂單與訂單明細。 | MVP |
| FR-COM-009 | 商品評價 | 完成交易的買家可對訂單明細撰寫 1～5 星與文字評價。 | 延伸 |

## 5.1 一般訂單狀態

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| PENDING_PAYMENT | 待模擬付款 |
| PAID | 已付款 |
| PROCESSING | 處理中 |
| SHIPPED | 已出貨 |
| COMPLETED | 已完成 |
| CANCELLED | 已取消 |

# 6. 廣告系統需求

| 需求 ID | 需求 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-ADS-001 | Banner | 首頁上方大型輪播，支援自動輪播、上一張／下一張、播放／暫停與手動切換。 | MVP |
| FR-ADS-002 | 首頁彈窗 | 進入首頁時可顯示廣告；可關閉並導向指定頁面。 | MVP |
| FR-ADS-003 | 小型活動廣告 | 首頁其他區塊可顯示並關閉，點擊導向指定頁面。 | MVP |
| FR-ADS-004 | 導流 | 可導向一般商品、競標、優惠券或活動頁；廣告本身不處理目標模組的商業邏輯。 | MVP |
| FR-ADS-005 | 後台管理 | 管理員可新增、修改、刪除、查看、上架與下架廣告。 | MVP |
| FR-ADS-006 | 有效競標目標 | 競標廣告顯示時，目標競標需在有效時間區間內；目標不存在需阻止或使編輯失效。 | MVP |
| FR-ADS-007 | 統計與自動上下架 | 依時間自動上下架，並記錄曝光、點擊與 CTR。 | 延伸 |

## 6.1 廣告狀態

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| DRAFT | 草稿，未公開。 |
| ACTIVE | 上架中。 |
| INACTIVE | 手動下架。 |
| EXPIRED | 已超過顯示結束時間。 |

# 7. 行事曆／通知系統需求

| 需求 ID | 需求 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-CAL-001 | 行事曆 | 提供月／週視圖，整合競標開拍／截標、品牌發售、促銷與優惠券活動。 | MVP |
| FR-CAL-002 | 搜尋與篩選 | 依品牌、活動類型、關鍵字與日期區間篩選事件。 | MVP |
| FR-CAL-003 | 關注事件 | 會員可關注事件。 | MVP |
| FR-CAL-004 | 自訂提醒 | 每筆關注可設定一個提醒時間：15 分鐘、1 小時或 1 天前。 | MVP |
| FR-CAL-005 | 通知中心 | 顯示標題、時間、摘要、已讀狀態與跳轉連結，並顯示未讀數。 | MVP |
| FR-CAL-006 | 通知偏好 | 會員可控制全站通知；品牌細分偏好為第二優先。 | MVP／第二優先 |
| FR-CAL-007 | 外部日曆 | 可產生 Google Calendar 連結及 .ics。 | 延伸 |
| FR-CAL-008 | 歷史與倒數 | 歷史購物日曆與下一個重點活動倒數。 | 延伸 |

## 7.1 事件類型

| 類型 | 內容 |
| --- | --- |
| AUCTION_START | 平台競標開拍時間 |
| AUCTION_END | 平台競標截標時間 |
| PRODUCT_RELEASE | 品牌或鞋款發售日 |
| PROMOTION | 特賣與期間活動 |
| COUPON | 優惠券發放期間 |

責任邊界：競標結束 Email 不屬於行事曆／通知系統；站內 notifications 與競標 Email 為兩條獨立通道。

# 8. 競標系統需求

| 需求 ID | 需求 | 說明 | 優先級 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-AUC-001 | 獨立競標商城 | 一般商城與競標商城為不同頁面，但共用會員登入狀態。 | MVP |
| FR-AUC-002 | 競標首頁 | 至少有進行中、即將結標、最新上架、分類與獨立搜尋。 | MVP |
| FR-AUC-003 | 搜尋／篩選／排序 | 搜尋只查競標商品；支援關鍵字、尺寸、分類、狀況、狀態、價格範圍與排序。 | MVP |
| FR-AUC-004 | 詳細頁 | 顯示商品、競標價格／時間、交易條件與賣家資訊。 | MVP |
| FR-AUC-005 | 建立競標 | 登入會員可建立競標商品、圖片、起標價、最低加價、時間與交易條件。 | MVP |
| FR-AUC-006 | 建立驗證 | 起標價與最低加價 > 0；結束時間晚於開始；名稱／尺寸／狀況必填；數量固定 1。 | MVP |
| FR-AUC-007 | 編輯／取消 | 未開始可修改或取消；已有出價後不可任意修改價格／時間或自行刪除。 | MVP |
| FR-AUC-008 | 出價 | 會員不得對自己商品出價；競標須 ACTIVE 且未到期；金額不得低於最低出價。 | MVP |
| FR-AUC-009 | 出價紀錄 | 每次成功出價均保存；前台遮蔽會員識別資訊。 | MVP |
| FR-AUC-010 | 結標 | 到時停止出價；有有效出價則最高價得標並建立結果與一張競標訂單；無出價流標且不建單。 | MVP |
| FR-AUC-011 | 我的競標 | 會員可查看自己的出價、刊登與競標訂單。 | MVP |
| FR-AUC-012 | 管理後台 | 管理員可查看競標資料並必要時停止競標，但不可竄改出價、得標者或成交價。 | MVP |
| FR-AUC-013 | AJAX 更新 | 競標詳細頁可每 10～15 秒取得最新價格、次數與狀態；後端資料為最終依據。 | MVP |
| FR-AUC-014 | WebSocket | 成功交易後可即時推送最新價格、出價次數與狀態，斷線時仍可回到 AJAX 輪詢。 | 延伸 |

## 8.1 競標狀態

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| DRAFT | 草稿 |
| SCHEDULED | 等待開始 |
| ACTIVE | 進行中 |
| SOLD | 已成交 |
| UNSOLD | 無有效出價而流標 |
| CANCELLED | 賣家或系統取消 |
| REMOVED | 管理員下架 |

## 8.2 編輯／取消規則

| 情況 | 允許操作 |
| --- | --- |
| 尚未開始 | 可修改商品、價格、時間、交易資訊或取消。 |
| 已開始、無出價 | 可補充說明；是否可取消需團隊確認。 |
| 已有人出價 | 不可改價格、時間或自行刪除；重大問題交管理員。 |
| 已結束 | 不可修改或取消。 |

## 8.3 競標訂單狀態

| 狀態 | 說明 |
| --- | --- |
| PENDING_PAYMENT | 待付款 |
| PAID | 已付款 |
| SHIPPED | 已出貨 |
| COMPLETED | 已完成 |
| CANCELLED | 已取消 |

## 8.4 結標 Email

成交時寄送賣家、得標者及所有未得標出價會員的角色化內容。

同一會員即使多次出價，同一類型結果郵件只寄一封。

流標時只通知賣家，不建立競標訂單。

Email 必須在結標主交易 Commit 成功後才寄送。

SMTP 失敗不得回滾 SOLD／UNSOLD 或 auction_orders；需保存寄送失敗與重試資訊。

不得以公開 CC 暴露其他參與者信箱；郵件連結仍需登入與權限驗證。

# 9. 跨系統整合與資料責任

| 整合項目 | 需求／責任 |
| --- | --- |
| 會員身分 | 一般商城、競標商城、行事曆、通知與優惠券共用同一 members；不得各自建立會員表。 |
| 商品 | 一般商城 products/product_variants 與競標 auction_products/auctions 分開。 |
| 訂單 | 一般 orders/order_items 與 auction_orders 分開。 |
| 通知 | notifications 全平台共用；通知模組負責儲存／未讀／已讀，業務模組決定何時建立內容。 |
| 折價券 | 會員模組管理持有與狀態；商城結帳驗證、計算與核銷；競標訂單 MVP 不使用。 |
| 品牌／分類 | brands、categories 為共用主資料。 |
| 廣告 | 只負責展示、狀態與 target 導流，不處理商品庫存、競標狀態與折價券核銷。 |
| 行事曆事件 | 平台競標可同步為事件；外部品牌事件 MVP 由管理員手動建立。 |
| 競標 Email | Auction Service 自行負責收件人查詢、寄送、失敗紀錄與重試。 |

# 10. 共通商業規則

| 規則面向 | 需求 |
| --- | --- |
| 金額 | 金額不可用浮點誤差型態處理；訂單保存交易當下快照；競標訂單金額等於結標價。 |
| 庫存 | 結帳前必須重新查詢與扣減；交易失敗回滾。 |
| 競標併發 | 同時出價不得互相覆蓋，出價時需在後端重新驗證最新價格與狀態。 |
| 時間 | 後端為競標與廣告狀態最終判定者；展示環境統一 Asia/Taipei 顯示。 |
| 刪除 | 會員、商品、廣告、活動可採邏輯刪除／狀態下架；出價、訂單、競標結果、通知原則不實體刪除。 |
| Email 一致性 | 結果／訂單是主交易，Email 是 Commit 後副作用；重試必須冪等。 |

# 11. 畫面與導覽需求

## 11.1 導覽列

| 狀態 | 必須提供的入口 |
| --- | --- |
| 公開 | 首頁、一般商城、競標商城、活動行事曆、搜尋 |
| 登入會員 | 購物車、通知鈴鐺／未讀數、我的訂單、我的出價、我的刊登、會員中心 |
| 管理員 | 管理後台入口 |

## 11.2 頁面範圍

| 模組 | 頁面 |
| --- | --- |
| 共用 | 首頁、登入、註冊、403、404 |
| 會員 | 個人資料、修改密碼、我的折價券、會員管理 |
| 商城 | 商品列表、商品明細、購物車、結帳、完成頁、我的訂單 |
| 廣告 | 首頁 Banner／彈窗／小廣告、廣告後台 |
| 行事曆 | 月／週視圖、事件明細、我的關注、通知中心、事件後台 |
| 競標 | 競標首頁、搜尋結果、詳細頁、建立／編輯、我的出價、我的刊登、競標訂單、管理後台 |

# 12. 資料需求總覽

本章定位：此處只列「系統需要哪些資料」。欄位型別、索引、Entity 對應與 SQL 命名移至《系統設計與實作規範》。

| 類別 | 資料表 |
| --- | --- |
| 共用主資料 | members、brands、categories |
| 會員／通知偏好 | coupons、notification_preferences、notification_preference_brands |
| 一般商城 | products、product_variants、product_images、carts、cart_items、orders、order_items；product_reviews 為延伸 |
| 廣告 | advertisements；advertisement_stats 為延伸 |
| 行事曆／通知 | calendar_events、event_follows、notifications；notification_logs 需再確認定義 |
| 競標 | auction_products、auction_product_images、auctions、auction_bids、auction_results、auction_orders、auction_email_logs；admin_operation_logs 為延伸 |

# 13. 非功能與交付需求

前端與後端採分離式 Web 架構，前端透過 HTTP／REST API 交換資料。

資料庫使用 Microsoft SQL Server；關聯資料與交易必須維持一致。

多人協作使用 Git，敏感帳密不得提交 Repository。

專案需能以 Docker 建置／啟動必要服務，避免只依賴某位組員電腦。

Jenkins 至少自動執行 Build 與 Test；展示版可延伸 Package／Deploy。

Microsoft Azure 作為展示部署目標；Azure AI Services 僅為延伸展示。

WebSocket 未完成時不得影響 REST 出價、結標與訂單的 MVP 完整性。

# 14. MVP 驗收條件

## 14.1 會員

☐ 帳號與 Email 不可重複。

☐ 密碼經 BCrypt 加密。

☐ 登入成功取得 JWT。

☐ 會員可查看與修改自己資料。

## 14.2 一般商城

☐ 可依分類、關鍵字與尺寸查詢。

☐ 明細頁可切換規格並顯示價格與庫存。

☐ 購物車可增刪改查。

☐ 結帳可選地址、模擬付款與折價券。

☐ 庫存扣減、核銷與訂單建立具一致性。

☐ 下單成功可查看一般訂單。

## 14.3 廣告

☐ 首頁可顯示 Banner。

☐ 輪播可自動與手動控制。

☐ 彈窗與小型廣告可關閉。

☐ 點擊可導向指定商品、競標或優惠頁。

☐ 管理員可 CRUD 與上／下架。

## 14.4 行事曆／通知

☐ 可顯示競標與品牌事件。

☐ 可依品牌、類型、關鍵字與日期篩選。

☐ 會員可關注事件並設定一個提醒時間。

☐ 通知中心顯示未讀數與列表。

☐ 通知可標記已讀並跳轉至相關頁面。

## 14.5 競標

☐ 一般商城與競標商城為不同頁面且可切換。

☐ 搜尋只查競標商品。

☐ 賣家可建立競標商品與圖片。

☐ 賣家不可對自己的商品出價。

☐ 出價低於最低要求時拒絕。

☐ 每次成功出價有不可任意修改的紀錄。

☐ 最高價、最高出價者與出價次數正確。

☐ 結束後停止出價。

☐ 有效出價產生得標結果與一張競標訂單。

☐ 無出價則流標且不建立訂單。

☐ 管理員可停止競標但不可竄改出價或得標結果。

## 14.6 競標結束 Email

☐ 成交時，賣家、得標者與所有未得標的出價會員可收到符合各自角色的結果 Email。

☐ 同一會員對同一競標出價多次，結標後同一類型 Email 只收到一封。

☐ 流標時只通知賣家，不建立競標訂單，也不寄送不存在的出價會員。

☐ Email 只在結標交易 Commit 成功後寄送；交易回滾時不得寄送成功結果。

☐ SMTP 失敗時競標結果與訂單仍保持正確，auction_email_logs 記錄 FAILED 並可重試。

☐ 郵件不可用 CC 暴露其他參與者的 Email，連結仍需登入與權限驗證。

## 14.7 共通技術與部署

☐ Vue.js／JavaScript 前端可透過 AJAX 正常呼叫 Spring Boot RESTful API，並正確處理 JWT 驗證與錯誤回應。

☐ Spring Data JPA／Hibernate 可正確存取 Microsoft SQL Server，資料表與 SQL／T-SQL 規格一致。

☐ Git 分支與合併流程可支援五人協作，且 SMTP、JWT Secret、Azure 等敏感設定未提交至 Repository。

☐ 專案可使用 Docker 建置並啟動必要服務，避免依賴單一組員電腦的本機環境。

☐ Jenkins 至少能自動執行建置與測試；展示版完成後可串接打包／部署流程至 Microsoft Azure。

☐ Azure AI Services 屬延伸展示，未完成時不得影響 MVP 核心驗收。

## 14.8 WebSocket 延伸驗收（不影響 MVP）

☐ 使用者進入競標頁時先以 REST API 取得完整最新資料。

☐ 多個頁面訂閱同一競標後，成功出價可收到最新價格與出價次數。

☐ 競標結束、取消或下架時，訂閱頁面可即時更新狀態。

☐ 推送內容不包含未遮蔽會員個資與敏感認證資料。

☐ WebSocket 中斷時，頁面可改以 AJAX 輪詢繼續取得資料。

☐ WebSocket 未啟用時，完整出價、結標與訂單流程仍可正常運作。

# 15. 測試重點

## 15.1 權限與登入

訪客直接呼叫購物車、關注、出價 API。

MEMBER 呼叫 /admin/**。

管理員嘗試刪除自己。

## 15.2 商城

同商品不同規格價格與庫存正確。

購物車數量超過庫存。

結帳瞬間庫存不足。

折價券過期、已使用或不屬於該會員。

下單其中一步失敗時資料是否回滾。

## 15.3 廣告與導頁

廣告狀態非 ACTIVE 不顯示。

目標商品或競標不存在。

排序順序正確。

彈窗關閉後本次頁面不重複干擾。

## 15.4 行事曆／通知

日期區間跨月。

同一事件重複關注。

提醒排程重複執行時不可重複發送。

通知只能由本人讀取或標記已讀。

## 15.5 競標／Email／即時更新

出價者是賣家本人。

尚未開始、已結束、已取消或已下架時出價。

同一時間兩人出價。

會員送出金額剛好等於最低出價。

AJAX 輪詢期間遇到競標價格改變時，畫面是否正確更新。

WebSocket 推送與 REST 查詢結果不一致時，以後端 REST／資料庫結果為準。

WebSocket 斷線後是否能切回輪詢。

交易回滾時不得推送出價成功事件。

結標排程重複執行時不可建立兩張訂單。

同一會員連續出價多次時，收件人查詢是否正確去重。

成交時得標者、未得標者與賣家是否取得不同郵件內容。

流標時是否只寄送賣家，且不建立競標訂單。

SMTP 無法連線、帳密錯誤或單一信箱退信時，競標結果與訂單是否不受影響。

結標排程重複執行或 Email 重試時，已成功郵件是否不重複寄送。

寄送給多位參與者時，是否未以 CC 顯示其他會員信箱。

# 16. 風險與控制

| 風險 | 影響 | 控制方式 |
| --- | --- | --- |
| 五人各自建立會員或通知表 | 資料重複、無法串接 | 第一週凍結共用表與擁有者 |
| 商品、競標、優惠券路徑不一致 | 廣告與通知無法導頁 | 統一 LinkTarget 與路由表 |
| Vue.js 與後端 API 契約未先統一 | 欄位、路由與 JWT 處理反覆修改 | 第一週凍結 RESTful API 回應、路由與共用 AJAX 呼叫方式 |
| 功能過多 | 一個月無法完成 | 先完成所有 MVP 驗收再做延伸 |
| 結帳與出價缺少交易控制 | 庫存或最高價錯誤 | Service Transaction＋鎖定策略 |
| 外部品牌活動無資料來源 | 行事曆無內容 | MVP 由管理員手動建立事件 |
| 排程重複執行 | 重複通知或訂單 | 增加狀態欄與冪等檢查 |
| WebSocket 提前加入 | 壓縮核心開發與除錯時間 | 列為延伸功能，先完成 REST、交易、鎖與輪詢 |
| WebSocket 斷線或漏訊息 | 畫面短暫落後 | 頁面初始載入與備援均使用 REST／AJAX 輪詢 |
| SMTP 服務暫時失效 | 結果 Email 延遲或寄送失敗 | 結標交易後再寄送；auction_email_logs 記錄 FAILED 並限制重試次數 |
| 排程或重試重複寄信 | 會員收到多封相同結果 Email | 以 (auction_id, recipient_member_id, email_type) 唯一限制確保冪等 |
| SMTP 帳密提交至 Git | 寄件帳號外洩 | 使用環境變數或外部設定，Repository 不保存真實帳密 |
| Docker／Jenkins／Azure 太晚整合 | 最後一週才發現環境或部署問題 | 第 3 週前完成最小 Docker 與 Jenkins Build/Test；第 4 週只做部署收尾 |
| Azure AI Services 過早投入 | 核心商城／競標流程延誤 | 列為延伸展示，先完成 MVP 與部署再加入 OCR／影像分析 |

# 17. 待團隊確認事項

說明：原整合文件仍保留部分待確認事項。已由目前 BASE 明確決定的項目（例如專案名稱、前後端骨架與資料庫名稱）移至設計文件；以下保留仍會影響功能或部署的未決項目。

已開始但尚無出價的競標是否允許賣家取消。

一般商城與競標商城付款狀態是否共用 enum。

優惠券是否需要最低消費、折扣上限與適用商品條件。

品牌活動／發售日維持管理員手動建立，或另找外部來源。

事件提醒排程頻率與策略。

圖片保存採本機目錄、雲端 URL 或其他方案。

管理員後台採單一入口或各模組獨立頁面。

延伸功能哪些列入最終展示。

WebSocket 是否納入 Demo，以及是否使用 STOMP＋SockJS。

SMTP 測試帳號、寄件人名稱、郵件樣板與手動重送。

Docker 容器化範圍與 Jenkins Pipeline Deploy 範圍。

Azure 展示環境帳號、權限、部署目標與額度。

Azure AI Services 是否納入最終 Demo。

JWT 在瀏覽器端的保存策略與 Token 更新策略。

# 18. 最終 MVP 流程

訪客進入首頁
  ├── 瀏覽廣告、一般商品、競標商品與行事曆
  └── 註冊／登入
          ↓
      共用會員身分
          ├── 一般商城：商品 → 規格 → 購物車 → 折價券 → 模擬結帳 → 一般訂單
          ├── 競標商城：建立／瀏覽 → 出價 → 結標 → 結果／訂單 → 結標 Email
          ├── 行事曆：事件 → 關注 → 自訂提醒
          └── 通知中心：訂單、競標與活動的站內通知

管理員
  ├── 會員查詢／修改／刪除
  ├── 商品與訂單管理
  ├── 廣告 CRUD／上下架
  ├── 行事曆事件管理
  └── 競標查看／必要時停止／查看 Email 寄送結果

## 18.1 需求結論

SneakerMarket 的整合核心是共用會員、品牌、分類與站內通知，同時維持一般商城與競標商城的商品、搜尋、交易與訂單邏輯分離。競標以可靠的後端交易與資料一致性為核心，Email 為結標後獨立通知通道，WebSocket 與 AI 皆不得阻塞 MVP。